ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену КХД И BI-системы для корпоративной отчетности

Содержание

- Общие сведения о проекте

1.1. Введение

1.2. Текущее состояние

1.3. Объем проекта

1.4. Цели и задачи проекта

- Используемые технологии

- Требования к целевому решению

3.1. Общие требования

3.2. Требования к внедрению КХД

3.3. Требования к внедрению BI

- Состав работ и этапы проекта

4.1. Требования к составу работ и этапам проекта

4.2. Требования к проведению обучения

4.3. Требования к документам

- Требования к Исполнителю

Приложения

Приложение I – Минимальный перечень отчетов к реализации в целевом решении

Приложение II – Текущая архитектура

Общие сведения о проекте

Введение

1.1.1. В связи с нестабильной работой текущего решения и большого количества неструктурированной, разрозненной отчетности, ООО «…» приняло решение о замене данного решения. Внедрение единой системы для получения информации о состоянии деятельности компании должно обеспечивать стабильную и эффективную работу в процессе подготовки и предоставления отчетности, а также улучшить процесс аналитики показателей деятельности компании.

1.1.2. От потенциального Исполнителя ООО «…» ожидает предложения с вариантами импортозамещения ПО Power BI и Microsoft SQL, с возможностью self-service инструмента для операционного анализа.

Текущее состояние

1.2.1. На данный момент для организации хранилища данных используются стандартные средства Microsoft SQL Server, с последующим построением OLAP-кубов пользователями. Для визуализации данных применяются инструменты Excel и Power BI. Формирование отчетности также осуществляется в других корпоративных системах компании, и для производственных нужд составляется вручную в формате Excel.

1.2.2. Основные проблемы:

- Существует большое количество систем-источников данных в компании, и не вся информация содержится в текущем хранилище.

- Формирование отчетности осуществляется через различные системы, что приводит к использованию разных форм отчетов (Excel, OLAP-кубы, дашборды Power BI, отчеты 1C, отчеты WMS, отчеты CRM).

- Часть отчетности собирается вручную.

- Процесс работы по сбору и выводу отчетности является трудозатратным и состоит из множества итераций.

- Текущее хранилище данных не обеспечивает оперативного анализа.

- Отсутствует сервис для построения моделей для операционного анализа деятельности компании.

Объем проекта

1.3.1 Объектом автоматизации при внедрении целевого решения являются процессы сбора данных и формирования корпоративной отчетности ООО «…» по функциональным направлениям:

- Продажи;

- Производство;

- Закупки;

- Cкладская логистика;

- Финансы.

1.3.2. Организационный объем проекта:

- Количество пользователей отчетов: 70 пользователей.

- Кол-во отчетов к реализации: Исполнителю, на основании своего опыта, требуется предложить кол-во отчетов и метрик, в рамках обозначенных функциональных направлений(см. минимальный перечень отчетов в Приложении I).

- Количество источников данных: 5 (1С:УТ, Битрикс24 CRM, Axelot WMS, 1C:Бухгалтерия, Excel).

Цели и задачи проекта

Таблица 1. Описание целей и задач проекта

| № | Цели | Задачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Единый и оптимизированный процесс сбора данных и формирования корпоративной отчетности для всех функциональных направлений (см. п. 1.3.) | - Внедрить в компании новое решение, удовлетворяющее требованиям (см. раздел 3). - Установить единый интерфейс администрирования. - Упорядочить хранение и предоставление данных. - Определить ролевую модель формирования отчетности, соответствующую целевой архитектуре. |
| 2 | Определение целевого решения (архитектуры) | - Из полученных вариантов выбрать целевое решение, удовлетворяющее целям и запросу. |
| 3 | Увеличение достоверности данных для принятия решения и оценки их влияния на итоговые показатели деятельности компании | - Внедрить инструмент, позволяющий строить аналитические модели для операционного анализа, включающий методы факторного анализа. - Обеспечить внедрение подхода, предполагающего использование инструмента. |

Используемые технологии

2.1. В компании используется стек технологий от компании Microsoft:

- MS SQL Server;

- MS SQL Server Integration Services (SSIS);

- MS Power BI, версия 1.13.8086.22725.

2.2. В компании используется стек технологий на платформе 1С:

- 1С:Управление торговлей 8, версия 11.4.14.164 (планируется замена в течение 2026-2027 года на 1С:ERP + Модуль 1С:Молокозавод);

- 1С:Бухгалтерия 8, версия 3.0.107;

- Битрикс24 CRM;

- Axelot WMS X5.

2.3. Особенности:

- Общий объем данных – примерно 2.5 ТБ, прогнозируется прирост через 3 года +4 ТБ.

- Нет централизованной НСИ.

- Используются прямые подключения к продуктивным средам источников данных.

- Планируется интеграция Битрикс24 CRM с маркетплейсами, точный перечень будет уточнен в рамках первых этапов проекта.

2.4. В рамках реализации проекта ООО «…» готово рассматривать размещение систем в облачной инфраструктуре. Допускается создание среды разработки в инфраструктуре Исполнителя.

2.5. Текущая верхнеуровневная архитектура решения представлена в Приложении II.

Требования к целевому решению

Общие требования

3.1.1. Сбор данных должен выполнятся в автоматическом режиме из корпоративных систем ООО «…»;

3.1.2. При получении данных в автоматическом режиме должно быть обеспечено взаимодействие с корпоративными системами ООО «…» (источники данных):

- 1С:Управление торговлей 8 – система управления заказами, закупками и поставками, товародвижением и ценообразованием, складскими запасами;

- Битрикс24 CRM – управление клиентами и воронкой продаж;

- 1С:Бухгалтерия – система бухгалтерского и налогового учета;

- Axelot WMS – система управления складом;

- Excel.

3.1.3. Замена хранилища данных и BI-системы должно происходить на импортонезависимом ПО.

3.1.4. Пользователь ООО «…» должен иметь возможность:

- выполнять формирование корпоративной отчетности.

- выполнять формирование аналитических моделей.

3.1.5. Целевое решение должно содержать следующую функциональность:

- сбор, хранение и преобразование данных;

- расчет и хранение показателей;

- формирование отчетности;

- построение моделей на основании факторного анализа.

Требования к внедрению КХД

3.2.1. Создать и внедрить КХД:

- спроектировать аналитическое ХД с учетом имеющейся технической инфраструктуры;

- развернуть ПО на выделенной инфраструктуре;

- реализовать загрузку данных в ХД из корпоративных систем ООО «…»;

- подготовить расчетные показатели для отчетов.

3.2.2. Создать ХД, которое в будущем можно масштабировать, подключать источники данных силами команды Заказчика ООО «…».

Требования к внедрению BI

3.3.1. Создать и внедрить аналитическую платформу (BI):

- система должна обладать инструментами для создания оперативных отчетов. Эти инструменты должны быть представлены в виде удобного графического интерфейса для формирования необходимых наборов данных;

- в системе должна быть возможность визуализации данных (отчетов) в виде линейных и столбчатых диаграммы, гистограмм, круговых диаграмм, графиков. Должна поддерживаться возможность переключения между различными видами визуализации;

- в системе необходима настройка фильтров для изменения отображаемых данных в зависимости от выбора пользователя;

- необходима возможность настройки в системе цветовой палитры, стилей шрифтов, легенд, меток и других визуальных элементов для каждого отчета;

- необходим переход из агрегированных данных к более детальной информации;

- в системе должно быть реализовано управление доступом к данным и отчетам на основе ролевой модели и привилегий пользователей.

3.3.2. Необходим сервис для проведения операционного анализа с помощью построения многофакторных моделей на основании данных и показателей отчетности, а также других аналитик силами бизнес-пользователей.

Состав работ и этапы проекта

Требования к составу работ и этапам проекта

4.1.1. ООО «…» ожидает от потенциального Исполнителя подготовку коммерческого предложения в составе:

- Календарно-ресурсный план (в формате MS Excel) c разбивкой на виды, этапы и подэтапы работ, перечень ролей со стороны Исполнителя, с выделением работ Заказчика.

- Предложение по архитектуре решения;

- Подход к реализации проекта.

Оценку необходимо предоставить, указав трудоемкость выполнения работ по каждому виду работ.

Требования к проведению обучения

4.2.1. Необходимо проведение обучения пользователей и администраторов целевого решения.

4.2.2. После проведения обучения должны быть предоставлены материалы для обеспечения возможности проведения обучения силами команды ООО «…».

Требования к документам

4.3.1. По результатам проекта ООО «…» ожидает разработку, как минимум, следующих документов:

- проектное решение;

- техническое задание;

- техническая документация на хранилище и BI;

- архитектура аналитической системы;

- руководство пользователя;

- руководство администратора.

4.3.2. По данным документам команда ООО «…» должна иметь возможность самостоятельно обслуживать и поддерживать систему.

4.3.3. В коммерческом предложении ООО «…» ожидает от потенциального Исполнителя уточненный состав документов для описания полноты реализуемого решения и развития сопровождения системы.

Требования к Исполнителю

5.1 По результатам сбора КП сравнение предложений претендентов будет проводиться по стоимости этапов и видов работ.

5.2 Требования к Исполнителю:

- Предлагаемая архитектура решения должна состоять исключительно из отечественного ПО (импортонезависимое ПО).

- Наличие опыта создания аналитических платформ для предприятий на отечественном ПО.

- Наличие сертифицированных специалистов по предлагаемому ПО.

- При подготовке предложения необходимо учесть техническую поддержку на год.

- Приложение I – Минимальный перечень отчетов к реализации в целевом решении

Таблица – Перечень целевых отчетов

| Функциональный блок | Наименование отчета |
| --- | --- |
| Производство | - Плановые показатели на год |
|  | - Выполнение план-графика работы |
|  | - Оперативный производственный отчет (+ учет движения ГП) |
|  | - Рапорт о переработке сырья и выработке готовой продукции |
|  | - Выполнение норматива (нормативный учет) |
| Продажи | - Ежедневный отчет о продажах |
|  | - Отчет для расчета KPI менеджеров по продажам |
|  | - Отчет по клиентам |
|  | - Денежные средства |
|  | - Основные показатели |
| Закупки | - Неснижаемый остаток |
|  | - Поступление сырья |
|  | - Отчет по поставщикам |
|  | - Графики поставки |
|  | - Заявки на закупку |
| Складская логистика | - Анализ запасов сырья (+страховой запас) |
|  | - Отгрузка ГП |
|  | - Контроль остатков и состояния сырья |
|  | - Контроль температуры ГП |
|  | - Нарушения процессов хранения продукции (при выпуске ГП) |
| Финансы | - Прибыли и убытки |
|  | - Состояние дебиторской и кредиторской задолженности |
|  | - Месячные и годовые KPI |
|  | - Анализ маржинальности реализованной ГП |
|  | - Динамика показателей эффективности деятельности |

- Приложение II – Текущая архитектура