Приложение №1 к ТЗ

Цели оказания услуг:

Повышение эффективности бизнес-процессов в АО «…» посредством внедрения программного обеспечения для сбора, структурирования, анализа и визуализации данных (BI-системы).

Состав и содержание услуг:

- Разработка и согласование ТЗ для внедрения ПО;

- Внедрение ПО;

- Предоставление технической и методической документации по внедрённому ПО.

Срок внедрения:

Не более 18 месяцев от даты подписания договора.

В рамках этапа «Разработка и согласование ТЗ для внедрения» Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих работ (оказание услуг):

- Разработка и согласование технического задания для внедрения системы, включающая описание артефактов разработки, и согласования документации и этапов разработки;

- Исследование бизнес-процессов Заказчика, сбор информации об основных стейкхолдерах Заказчика, выявление потребностей каждого из них, выявление автоматизированных систем из которых необходимо собирать данные;

- Проектирование и согласование модели данных на основе исследования бизнес-процессов, определение источников данных, а также способов передачи и интерпретации данных;

- Проектирование и согласование ролевой модели для пользователей внедряемого ПО;

- Проектирование и согласование архитектуры, инфраструктуры и средств обеспечения безопасности данных для внедряемого решения;

- Согласование каналов связи и формата взаимодействия Заказчика и Исполнителя, а также установление и согласование временного интервала для взаимодействия и сроков реагирования на обращения со стороны Заказчика.

Ход выполнения услуг по разработке и согласованию ТЗ для внедрения должен соответствовать следующим характеристикам:

Архитектура

- Открытый задокументированный интерфейс REST API запросов взаимодействия фронт- и бек-компонентов;

- Возможность через REST API интерфейс подключения к BI сторонних систем;

- Возможность размещения компонентов системы на отдельных серверах;

- Возможность размещения внутреннего хранилища данных системы на облачных ресурсах.

Аналитическая база данных

Обработка данных должна осуществляется с помощью специализированной аналитической базы данных (далее – «Система»). Назначением Системы служит приведение всех поступающих данных к единой непротиворечивой форме, хранение метаданных, а также высокопроизводительное исполнение аналитических запросов, за счет которого снижается нагрузка на исходные системы, поставляющие данные, что позволяет избежать деградации их производительности.

Система содержит встроенный модуль, обеспечивающий загрузку данных, включая инструмент для логирования событий безопасности и работы ETL.

Источники данных

Система должна иметь возможность использовать в качестве источника данных базы данных системы (внутреннее хранилище).

Для копирования во внутреннее хранилище поддерживаются следующие типы источников:

- Веб-ресурсы (Rest API);

- СУБД (PostgreSQL, Microsoft SQL Server, ClickHouse, Oracle, ApacheHive, подключение через ODBC драйверы);

- Файлы загрузки (Excel, CSV, JSON, XML, QVD (Qlik));

- Папки с файлами для загрузки и автоматического обновления;

- Скрипты Python;

- Базы данных:

  - PostgreSQL;

  - Microsoft SQL Server;

  - ClickHouse.

Поддерживается замена источника данных на готовом наборе.

Загрузка данных

- Загрузка данных из источника должна осуществляется с помощью графического визуального интерфейса. Требования к загрузке данных:

- Высокопроизводительное выполнение многомерных запросов к данным;

- Возможность формировать SQL-запрос к БД с помощью технологии Drag&Drop;

- Возможность изменять SQL-запрос к БД;

- Редактирование набора данных средствами встроенного модуля ETL в режиме self-service;

- Создание нового столбца в наборе данных как с использованием SQL кода, так и без использования SQL кода;

- Объединение запросов (наборов данных) через интерфейс приложения. Должны поддерживаться следующие типы объединений: LEFT/RIGHT/INNER/FULL JOIN, UNION, UNION ALL;

- Дублирование существующего набора данных;

- Транспонирование набора данных.

Обновление данных

- Поддерживается возможность обновления данных по требованию и по расписанию;

- Поддерживается возможность инкрементального обновления данных внутренними средствами системы.

Настройка модели данных

Настройка модели данных должна производиться в пользовательском графическом интерфейсе. При этом:

- Настройка модели данных осуществляется на основе табличной модели данных без необходимости использования принципов многомерного моделирования;

- Возможность визуального представления модели данных;

- Модель данных настраивается в режиме self-service с возможностью построения связей разного вида между таблицами;

- Возможность просмотра качества связей в модели данных;

- Возможность предпросмотра данных из наборов в модели данных;

- Отображение кратностей связей между таблицами;

- Возможность автоматического упорядочивания наборов в Модели данных по горизонтали и вертикали.

Управление доступом к данным

- Возможность управления доступом к данным на уровне строк и столбцов;

- Разграничение доступа к данным на уровне источников, наборов данных, приложений, дашбордов, визуализаций, тем оформления;

- Возможность аутентификации и работы с хранилищем данных CH (Clickhouse) от имени пользователя через протокол Kerberos.

Визуальные элементы

В интерактивных отчетах есть возможность использования следующих стандартных визуальных элементов:

- Линейный график;

- Столбчатая диаграмма;

- Диаграмма с областями;

- Комбинированная диаграмма;

- Круговая диаграмма;

- Сводная таблица;

- Плоская таблица;

- Фильтр;

- Календарный фильтр по диапазону дат;

- Изображение;

- Текст;

- Карта;

- Тепловая карта;

- Геотепловая карта;

- Диаграмма потоков;

- Радар;

- Воронка;

- Карта дерева;

- Геосервер;

- Управление переменной;

- Датчик;

- Каскадная диаграмма (водопад);

- Карточка со значением (KPI);

- Контейнер;

- Кнопка;

- Пузырьковая диаграмма;

- Ящик с усами (Boxplot).

Все визуальные элементы должны обладать следующей функциональностью:

- Настройка и изменение заголовка, подзаголовка и подписей визуального элемента;

- Изменение заголовка и подзаголовка визуального элемента в зависимости от значения параметра;

- Форматирование значений (количество знаков после запятой, отображение);

- Возможность размещения в контейнере;

- Отображение по условию.

Визуальные элементы, представляющие собой графики и диаграммы, должны обладать следующей функциональностью:

- Настройка легенды, в том числе местоположения;

- Настройка осей, в том числе возможность использования дополнительной оси;

- Настройка серий, в том числе возможность задать цвет;

- Разворачивание визуализации на весь экран;

- Возможность сортировки графиков;

- Настройка толщины линий/столбцов;

- Настройка меток (размер, шрифт, цвет);

- Добавление нескольких показателей в качестве измерений (категорий) для возможности углубления в данные (Drill Down) в режиме просмотра;

- Настройка опорных линий по горизонтальным и вертикальным осям;

- Возможность динамического изменения координат опорных линий на графике;

- Возможность динамического изменения подписей опорных линий.

Визуальные элементы, представляющие собой таблицы и сводные таблицы, должны обладать следующей функциональностью:

- Гибкая настройка заголовков столбцов и строк;

- Возможность изменения форматирования текста, цвета текста и цвета фона на основе формул условного форматирования;

- Выравнивание текста по умолчанию в соответствии с используемым типом данных;

- Возможность отображения общего итога по столбцам или строкам без использования расчетных формул;

- Возможность отображения промежуточных итогов по столбцам или строкам;

- Возможность изменения форматирования текста и фона для общих и промежуточных итогов;

- Условное форматирование;

- Возможность сортировки таблиц;

- Предоставление пользователям возможности управления набором и порядком полей;

- Возможность просмотра таблиц в режиме конструктора, при котором пользователь может отключать / включать видимость столбцов и менять порядок их расположения на таблицах;

- Возможность переноса строк в названиях столбцов таблицы;

- Возможность переноса строк в значениях таблицы;

- Возможность включения поиска по столбцам таблиц;

- Экспорт таблиц в формат MS Excel. Для простых таблиц – экспорт в простые таблицы, для сводных таблиц – экспорт в сводные таблицы Excel.

Визуальный элемент «Текст» должен включать возможность вставки в форматируемый текст значений формул, динамически меняющихся в зависимости от контекста на дашборде.

Визуальные элементы, представляющие собой фильтры, должны обладать следующей функциональностью:

- Цветовые индикаторы значений:

  - Выбранный фильтр;

  - Значение, которое соответствует выбранному;

  - Значение, которое не соответствует выбранному;

  - Значение за рамками текущего выбора;

  - Полнотекстовый поиск по значениям фильтра.

- Дашборд должен обладать функционалом Геоаналитики:

  - Подключение геосерверов;

  - Выбор отображаемых слоев геосервера при создании дашборда;

  - Управление видимостью и прозрачностью слоев геосервера при создании дашборда.

Расчетные формулы

Подсистема обработки данных должна включать в себя возможность создания расчетных показателей и написания формул со следующий функциональностью:

- Создание расчетных столбцов на уровне строк исходных данных;

- Базовые математические операции;

- Условные операторы;

- Логические операторы;

- Операторы сравнения;

- Создание и использование переменных.

Подсистема должна включать встроенный мета-язык (язык формул), обеспечивающий гибкую настройку фильтрации на уровне функций агрегаций (MIN, MAX, AVG, SUM, COUNT, MEDIAN, AGGR), в том числе исключения из фильтрации (сброс фильтров), расчет итогов и подитогов.

Также должны поддерживаться дополнительные функции: DISTINCT, IF, GETSELECTEDCOUNT, GETFIELDSELECTION, isNull(),Null(), True(), False(),возможность объединения значений через «&».

Должны поддерживаться общие математические функции: CEIL (округление вверх), FLOOR (округление вниз), ROUND (округление), MOD (остаток от деления), FABS (модуль).

Поддержка возможности написания формул для расчетных показателей на синтаксисе SQL.

Расширение возможностей визуальных элементов

- Конструктор отчетов позволяет встраивать в отчет готовые шаблоны визуализаций из открытых библиотек на языке JavaScript и подключать их к стандартным источникам данных;

- Возможность сохранять кастомные JS-визуализации для переиспользования;

- Созданные визуализации должны быть доступны всем пользователям системы.

Публикация отчетов

Поддерживается возможность публикации интерактивных отчетов, а именно:

- Публикация отчета в общедоступную директорию системы;

- Рассылка отчетов пользователям системы в соответствии с их правами доступа к данным;

- Публикация отчета по ссылке с настраиваемыми ограничениями по авторизации пользователей и настраиваемым временем действия ссылки;

- Возможность встраивания отчета в сторонний портал.

Аналитический портал

Аналитический портал предназначается для просмотра агрегированной и подготовленной информации в виде интерактивных отчетов. Аналитический портал обладает следующей функциональностью:

- Доступ через веб-браузер, без необходимости установки дополнительных компонентов на локальный компьютер пользователя;

- Настраиваемая структура разделов портала;

- Предоставление доступа к интерактивным отчетам в соответствии с установленными правами пользователей;

- Различные способы переключения между страницами отчета;

- Просмотр визуализаций в полноэкранном режиме;

- Сквозная фильтрация – перенос фильтров на все дашборды приложения;

- Фильтрация по клику – активация фильтров при выборе значений без необходимости подтверждения;

- Сохранение установленных фильтров в закладку. Возможность создания общедоступных закладок;

- Возможность перехода на более низкий уровень данных (Drill Down);

- Экспорт приложения и дашбордов в формате PDF;

- Экспорт визуализаций и данных их них в различных форматах (PNG, JPG, PDF, XLSX, CSV);

- Адаптивный интерфейс (интерфейс дашборда подстраивается под размер экрана);

- Формирование ссылки на дашборд с примененными фильтрами;

- Импорт и экспорт созданных приложений.

Подсистема администрирования

Управление пользователями – подсистема администрирования предоставляет средства для управления пользователями и должна обладать следующей функциональностью:

- Создание, редактирование, удаление пользователей системы;

- Назначение лицензий пользователям как вручную, так и по правилам;

- Создание, редактирование, удаление групп пользователей;

- Создание правил безопасности для пользователей и групп пользователей для управления доступом к объектам (Object-level security);

- Гибкая настройка прав администрирования системы;

- Наличие аудита выданных доступов;

- Возможность ограничения доступа к столбцам и строкам набора данных на уровне пользователей и групп пользователей;

- Управление паролями, настройка политик паролей;

- Обеспечение безопасной аутентификации пользователей: принудительный выход из системы при бездействии в течение заданного времени, блокировка ученой записи на определенный период при превышении допустимого количества неуспешных попыток входа;

- Импорт пользователей по протоколу OpenID;

- Использование LDAP совместимой службы каталогов, в том числе Active Directory, в качестве источника списка зарегистрированных пользователей;

- Удаленная проверка пароля по протоколу LDAP;

- Поддержка LDAPS (LDAP over SSL);

- Возможность работы в режиме Single Sign-On (SSO) по протоколу Windows Native Authentication (Kerberos) и OpenID Connect, что позволяет не вводить пароль для доступа к системе, если пользователь уже был аутентифицирован в домене.

Функциональное разграничение доступа

С точки зрения доступа к функциональности, в системе должны быть предусмотрены следующие функциональные роли:

- Разработчик отчетов – имеет возможность создавать, редактировать и просматривать аналитические отчеты;

- Базовый пользователь – имеет возможность просматривать готовые отчеты.

Перенос данных между ландшафтами разработки

Подсистема администрирования предоставляет инструменты для переноса настроенных отчетов, метамодели и данных между экземплярами системы в разных ландшафтах разработки.

Диагностика системы

Подсистема администрирования предоставляет средства для диагностики системы и расследования инцидентов, которые должны обладать следующей функциональностью:

- Логирование событий, происходящих в системе;

- Возможность просмотра событий в веб-интерфейсе в разных разрезах.

Управление функциональностью системы

- Возможность настройки стартовой страницы системы: формирований секций «избранное» и «полезное»;

- Возможность подключения к серверу картографии для геоаналитики;

- Настройка рассылки отчетов;

- Настройка тем оформления отчетов, настройка тем по умолчанию.

Вариант установки системы и дополнительные требования

- Возможность работать в закрытом контуре Заказчика (без выхода в интернет);

- Наличие русского языка в интерфейсе (полностью русский интерфейс системы);

- Серверная часть системы устанавливается на выделенных серверах Заказчика с предустановленной операционной системой. Производителем рекомендовано использовать следующие версии операционной системы: Windows Server 2019 / Linux (Ubuntu 20.04+, AstraLinux 1.7+, RedOS 7+).

- Требование к функционалу связей моделей

- Наличие функционала ассоциативной модели данных

- Требование к функционалу использования

- Пользование дашбордами (аналитическими панелями)

Требование к функционалу связей моделей

Наличие функционала ассоциативной модели данных.

Требование к функционалу использования

Пользование дашбордами (аналитическими панелями).

В рамках этапа «Внедрение программного обеспечения для анализа и визуализации данных (BI-системы)» Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих работ (оказание услуг):

- Составление и согласование плана и сроков поэтапного внедрения программного обеспечения;

- Каждый этап внедрения предусматривает предоставление доступа к ПО в тестовой среде с целью получения обратной связи от Заказчика для осуществления доработок и внедрения в опытную эксплуатацию;

- Проведение работ по поэтапному внедрению ПО в опытную эксплуатацию обеспечения с учётом осуществления тестирования, приёмо-сдаточных испытаний и доработок на основании обратной связи от Заказчика;

- Настройка внедряемых компонентов ПО, разработка согласованных моделей данных и дашбордов (или сводных отчётов) в количестве 2 единиц с последующим обучением сотрудников Заказчика для департаментов:

  - Финансово-экономический департамент;

  - Департамент маркетинга;

  - Отдел клиентского сервиса;

  - Департамент корпоративных продаж;

  - Департамент розничных продаж;

  - Департамент материально-технического обслуживания;

  - Департамент управления персоналом;

  - Отдел подбора и адаптации персонала;

  - Операционный департамент;

  - Департамент общественного питания;

  - Административный департамент и руководство Заказчика.

В рамках выполнения услуг по внедрению программного обеспечения для анализа и визуализации данных (BI-системы) Исполнитель предоставляет:

- В качестве платформы для BI-системы использовать программное обеспечение PIX BI;

- Предоставить бессрочно лицензии на право использования программного обеспечения PIX BI (версия для пользователей);

- Предоставить бессрочно лицензии на право использования программного обеспечения PIX BI (версия для разработчиков);

- Лицензии должны включают в себя также и серверную часть, которая разворачивается в инфраструктуре Заказчика;

- Обеспечивать техническую поддержку от вендора или силами своей команды поддержки:

  - Как-минимум первые 12 месяцев после сдачи проекта в промышленную эксплуатацию;

  - Обеспечить приём и регистрация обращений в рамках технической поддержки осуществляется ежедневно в рабочие часы;

  - Исполнитель должен предоставить электронную почту для регистрации обращений;

  - Обеспечить время реакции на обращение не более 8-ми рабочих часов.