Техническое задание

на внедрение системы управления данными (DMS)

| Версия документа |  |
| --- | --- |
| Дата последнего обновления |  |
| Авторы текущей версии |  |
| Дата составления первой версии | 19 мая 2025 г. |
| Авторы первой версии |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.	Определения, обозначения и сокращения	3

1.2.	Информация о проекте	3

1.3.	информация о заказчике	4

2.	ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ	5

2.1.	Общие требования	5

2.2.	Функциональные требования	5

2.2.1.	Загрузка данных	5

2.2.2.	Обработка данных	7

2.2.3.	Выгрузка данных	9

2.2.4.	Ролевая модель	10

2.3.	Требования к архитектуре решения	11

2.4.	Требования к пользовательскому интерфейсу	11

2.5.	Требования к доступности, производительности и масштабируемости	12

2.6.	Требования к ит-инфраструктуре	13

2.7.	требования к информационной безопасности	13

3.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ	14

3.1.	требования к опыту и команде проекта	14

3.2.	требования к предоставлению документов	14

3.3.	требования к конфиденциальности	14

4.	ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ	15

4.1.	Требования к Составу, содержанию и срокам работ	15

4.2.	Требования к документации	15

4.3.	Требования к контролю и приемке	15

5.	ПРИЛОЖЕНИЯ	16

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Определения, обозначения и сокращения

| Термин | Определения документа |
| --- | --- |
| UI | Пользовательский интерфейс |
| ПК | Персональный компьютер |
| ОС | Операционная система |
| Система, Решение | Система для обработки отчётов от дистрибьюторов, сетей, агрегаторов |
| ДБ | Дистрибьютор |
| БД | База данных |
| Товар, SKU | Товарная единица Заказчика, фигурирующая в отчетах. |
| ТТ | Торговая точка |
| DMS | Data Management System – система управления данными |
| ПО | Программное обеспечение |
| API | Application Programming Interface – программный интерфейс приложения |
| ETL | Extract, Transform, Load – Извлечение, Преобразование, Загрузка |
| НСИ | Нормативно-справочная информация |
| ИНН | Индивидуальный налоговый номер |

  - Информация о проекте

Данные о продажах, остатках и товародвижениях продукции являются важным активом для Заказчика и необходимы для принятия большинства бизнес и управленческих решений. Данные о продажах состоят из данных о поступлениях, запасах и расходах, полученных от клиентов, торговых и аптечных сетей, торговых точек и других источников. В каждом из таких источников данные могут храниться в разных системах, форматах, с разным подходом к кодировкам, уникальности и с разным качеством. Без использования сервиса, основанного на специализированном для этой задачи ПО, затраты на загрузку, обработку и приведению к единому виду таких данных силами Заказчика становятся слишком велики.

В настоящий момент ООО “…” проводит поиск потенциальных партнеров для предоставления сервиса как услуги по сбору, обработке, дедупликации, хранению и обеспечению доступа к данным на основе системы управления данными (DMS), разработанной и поддерживаемой силами Исполнителя, на условиях открытого тендера.

  - информация о заказчике

Российский бренд натуральной косметики. ООО “…” несет ответственность за качество на каждом этапе – от производства сырья до продажи готового продукта.

Настоящий запрос подразумевает использование системы на российском направлении бизнеса компании.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Исполнитель оказывает Заказчику услугу по загрузке и обработке данных как сервис, построенный на базе уже имеющегося или разрабатываемого ПО, принадлежащего или поддерживаемого Исполнителем. В этой главе будут представлены основные верхнеуровневые требования к такой системе.

  - Общие требования

Система должна быть зарегистрирована в реестре Российского ПО.

Система должна предоставлять инструменты для автоматизированного сбора, загрузки, обработки, дедупликации, обогащения, агрегации и передачи данных, поступающих к производителю из разных источников, таких как отчеты и выгрузки от сетей, дистрибьютеров, агрегаторов и интернет-магазинов.

Типы данных, которые должны поддерживаться системой:

  - Списки клиентов, продуктов, компаний и юридических лиц

  - Продажи производителя (Sell In)

  - Отгрузки в ТТ (Sell Out), с поддержкой online и offline продаж

  - Продажи ТТ (Offtake)

  - Закупки на склад

  - Заказы

  - Остатки в ТТ

  - Остатки на складе

  - Данные из системы Честный Знак

  - Транзиты

  - Ассортиментные матрицы

  - Контрактованные юридические лица

  - Прайс-листы

  - Дебиторские задолженности клиентов

  - Накладные

  - Функциональные требования

    - Загрузка данных

Система поддерживает загрузку исходных данных из файлов в форматах *.xls, *.csv, *.json, *.yaml. Данные в файлах при этом могут быть структурированы произвольно и не требуют переработки или пересохранения в фиксированном формате для успешной загрузки в систему. Система предоставляет инструменты для оперативной загрузки данных даже при радикальных изменениях формата предоставляемых источником данных.

Система поддерживает загрузку как оперативных, так и исторических данных. Система позволяет загружать сразу несколько файлов из одного источника за один и тот же период, в том числе в файлах разного формата.

Система поддерживает загрузку данных по различным временным периодам – ежедневные, еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные, произвольные и т.п.

Система должна поддерживать ручную загрузку данных через пользовательский интерфейс (UI) с возможностью:

  - приложить один или несколько файлов

  - выбрать компанию и преднастроенный шаблон с загружаемым типом(ами) данных

  - указать период загружаемых данных

  - оставить комментарии для команды операторов

Система должна позволять отменять, перезагружать или дозагружать файлы в ранее созданных загрузках.

Система поддерживает возможность настройки автоматической выгрузки исходных данных по расписанию:

  - из веб-порталов (например, интернет-магазинов или агрегаторов)

  - из веб-сервисов с использованием API поставщика данных

  - из национальной системы маркировки Честный Знак

  - из файловых хранилищ (например, ftp или s3)

  - из баз данных агрегаторов

  - из вложений, направленных на заданный адрес электронной почты.

Система предоставляет операторам функциональность для настройки шаблонов загрузки с указанием правил извлечения, трансформации и загрузки данных без необходимости привлечения разработчиков системы. Для этого в систему должна быть встроена поддержка возможности создания скриптов на базе движка ETL процессов.

Система должна поддерживать возможность настройки бизнес-проверок, выполняемых на этапе загрузки, для обеспечения и проверки качества исходных данных. В случае обнаружения ошибок система должна фиксировать эти события в логе загрузки, а также иметь возможность отправлять уведомления на e-mail подписавшимся пользователям системы. По запросу от Заказчика список необходимых проверок должен быть расширен. Примеры типовых проверок:

  - Проверка целостности данных из нескольких файлов в одной загрузке.

  - Проверка на заполненность обязательных полей.

  - Проверка форматов в зависимости от типов данных.

  - Проверка согласованности дат из файла с периодом, указанным в загрузке.

  - Проверка стокового уравнения.

  - Проверка на отсутствие отрицательных остатков.

Система должна предоставлять инструменты для контроля сроков предоставления исходных данных как в форме отчета, так и отправкой уведомлений на e-mail подписавшимся пользователям системы. Для каждого источника и типа данных можно настроить свой собственный допустимый норматив задержки предоставления данных.

Система должна предоставлять инструменты для мониторинга и анализа хода загрузки данных:

  - наличие перечня всех существующих на проекте загрузок с указанием даты создания и даты выполнения загрузки

  - у загрузок должны отображаться актуальные статусы

  - можно увидеть детали по каждой загрузке – список пройденных проверок, количество созданных записей и т.п.

Система должна обеспечивать надежное хранение как обработанных, так и исходных данных и связей между загруженными данными и соответствующими исходными файлами. Исходные файлы всегда доступны и их можно выгрузить локально на устройство.

    - Обработка данных

Система предоставляет инструменты, позволяющие автоматизированно выполнять операторам обработку, дедупликацию, стандартизацию и обогащение исходных данных.

Система ограничивает возможности редактирования исходных записей. Загруженные в систему исходные записи должны всегда оставаться такими же, какими они были в исходных файлах.

НСИ, стандартизация, обогащение

Система должна позволять формировать и управлять НСИ путем автоматического составления типовых справочников, состоящих из эталонных записей и записей, поступивших в систему из исходных данных.

Система должна обеспечивать связанность фактических данных, полученных из отчетов, со справочниками НСИ.

Система должна предоставлять возможность стандартизации заданных полей по настроенным правилам (например, названия в справочнике клиентов).

Система должна обладать механизмами проверки и верификации значений некоторых загруженных полей данных:

  - ИНН – проверка на соответствие формату в стране клиента.

  - Адрес – стандартизируются в соответствии с единой структурой географической иерерхии (бриков) страны. Поддержка как минимум в РФ и странах СНГ.

Система должна предоставлять инструменты для обогащения и фиксации дополнительных атрибутов к записям, если они отсутствовали в исходных данных. Например, для справочника клиентов:

  - Стандартизированный адрес.

  - Детали географии – субъект РФ, город, район, улица, дом, координаты.

  - Юридическое лицо – ИНН, статус активности, лицензии.

  - Вывеска.

  - Тип клиента – магазин, склад, аптека и т.п.

  - Тип компании – сеть, дистрибьютор.

  - Активность клиента – если по клиенту за последнее время передаются фактические данные, то он считается активным.

Обработка и дедупликация

Система должна предоставлять возможности как для ручной, так и для настраиваемой с помощью правил автоматизированной обработки и дедупликации данных:

  - Механизм привязывания (меппинга, сопоставления) исходных записей к соответствующим эталонным записям, основанный на анализе и сопоставлении значений связываемых записей.

  - Механизм формирования эталонной записи из исходной записи.

  - Механизм объединения нескольких эталонных записей в одну с сохранением общих связанных исходных записей.

Другая функциональность

Система должна обладать инструментами для фиксации замечаний по обработке данных:

  - С фиксацией описания и типизацией замечаний.

  - С возможностью ведения переписки между автором и исполнителем замечания.

  - С возможностью прикреплять дополнительные файлы.

  - С сохранением истории изменения замечания.

  - С поддержкой статусной модели процесса обработки замечаний.

  - С отображением в справочниках НСИ записей, к которым есть незакрытые замечания.

Система должна обладать инструментами для мониторинга и контроля сроков обработки данных согласно настроенным на проекте SLA на обработку.

Система должна поддерживать возможность агрегации данных с настраиваемыми параметрами (тип данных, срок агрегации, тип агрегации и т.п.) для избавления от лишней детализации в фактических данных.

Система должна обладать возможностью настройки сплитования для восстановления движения товара на основе различных правил.

Система должна обладать механизмом проверки чеков от отчетов сети посредством интеграции с системами операторов фискальных данных.

    - Выгрузка данных

Система должна предоставлять API как веб-сервис, позволяющий выгрузить все необходимые данные во внешние системы посредством отправки HTTP-запросов. Требования к API:

  - Построен по принципам REST.

  - Обеспечивает сходимость данных – клиент может точно удостовериться, что набор выгруженных и сохраненных во внешнюю систему данных точно совпадает с набором хранящихся в Системе данных.

  - Обладает актуальной и своевременно обновляемой документацией, в том числе с описаниями объектов и полей, примерами обращения и использования API.

  - Поддерживает обратную совместимость с предыдущими версиями. В случае обязательной необходимости внесения критических изменений в API со стороны Исполнителя, они должны быть заблаговременно согласованы с Заказчиком.

Система должна поддерживать возможность интеграции с помощью регулярной синхронизации данных из базы системы во внешнюю базу, развернутую в инфраструктуре Заказчика. Для этого может быть использован дополнительный программный комплекс, входящий в состав системы.

Система предоставляет пользователям возможность вручную выгружать объекты системы, в том числе и сформированные справочники НСИ, содержащие как исходные, так и обработанные данные непосредственно из UI в форматах *.xls и *.csv.

Система из коробки должна поддерживать настроенную интеграцию хотя бы с одной системой классов DWH (хранилище данных) + OLAP-куб, BI-система.

    - Ролевая модель

Системой могут пользоваться несколько типовых когорт пользователей, для каждой из которых настроена ролевая модель, ограничивающая функциональность системы:

- Ключевые представители Заказчика:

  - Ручная загрузка исходных данных из UI системы.

  - Контроль с помощью инструментов системы:

    - Качества и сроков предоставления исходных данных.

    - Хода и результатов обработки по конкретным загрузкам и в целом по проекту.

  - Просмотр и анализ результатов работы сервиса:

    - По типовым справочникам (продуктов, клиентов, компаний, юридических лиц) – отображение и поиск как обработанных уникальных эталонных записей, так и связанных с ними записей из исходных файлов.

    - По обработанным исходным отчетам – отображение и поиск обогащенных записей по представленным в источниках типам данных.

    - Анализ результатов на лету – фильтрации, сортировки, агрегации и выгрузки данных из системы.

  - Управление пользователями системы.

- Команда загрузчиков:

  - Настройка шаблонов автоматических и ручных загрузок.

  - Поддержание процесса загрузки данных.

- Команда операторов:

  - Обработка, дедупликация и дообогащение исходных данных.

  - Формирование типовых эталонных справочников.

- Администраторы системы – полный доступ ко всем настройкам и данным.

- Представители от компаний источников данных (например, от дистрибьютеров или сетей):

  - Загрузка, мониторинг и поддержание качества предоставляемых в систему исходных данных.

  - Просмотр только своих данных, нет доступа к данным из других источников.

  - Требования к архитектуре решения

Решение должно основываться на клиент-серверной архитектуре.

В основе системы должна находиться любая из известных и широко используемых современных реляционных систем управления базами данных.

Интерфейс должен быть реализован по принципам «тонкого клиента» – тяжеловесные и долгие операции выполняются на сервере, а не на клиенте.

Подсистема загрузки данных должна быть вынесена в отдельную базу данных, чтобы не влиять на производительность подсистемы обработки данных.

Система должна обладать механизмами для возможности программной загрузки и выгрузки данных в смежные системы.

  - Требования к пользовательскому интерфейсу

Система должна иметь пользовательский веб-интерфейс, доступный из современных браузеров на ПК / ноутбуках под управлением семейств ОС Windows или MacOS.

Интерфейс должен поддерживать несколько тем оформления и иметь возможность настройки отдельных визуальных элементов для соответствия фирменному стилю Заказчика.

Интерфейс должен быть доступен на русском и английском языках.

Интерфейс должен поддерживать механизм drag-and-drop при добавлении файлов в систему.

Интерфейс должен обеспечивать гибкую работу с табличными формами:

- Поддержка фильтрации по колонкам с данными:

  - Простая:

    - по одной или нескольким колонкам;

    - как по точному соответствию, так и по частичному вхождению искомого значения;

    - с отображением и возможностью выбора одного или нескольких уникальных значений в колонке.

  - Расширенная:

    - несколько условий в одном фильтре, объединяющихся через логические операторы И, ИЛИ.

    - возможность сохранения фильтра как для конкретного пользователя, так и для всех, чтобы переиспользовать или редактировать настроенный ранее фильтр.

- Сортировка значений по возрастанию\убыванию.

- Быстрая агрегация по всем значениям выбранной колонки с данными, например: кол-во всех записей, кол-во уникальных записей, сумма значений, минимальное, максимальное и среднее значение.

- Скрытие или отображение конкретных полей табличной формы.

- Выгрузка данных из табличной формы в файлы формата *.xls и *.csv.

При выполнении длительных запросов в интерфейсе должны отображаться соответствующие элементы (например, прогресс-бары, активити-бары, строки состояния), сообщающие пользователю об этом.

  - Требования к доступности, производительности и масштабируемости

Доступность системы

- Система должна быть доступна Заказчику 24/7, за исключением сервисных окон, которые согласуются с Заказчиком в индивидуальном порядке.

- Процент доступности системы – не менее 95%.

- Время восстановления после сбоя не должно превышать 1 рабочего дня.

- В системе должно быть реализовано резервное копирование данных.

- Срок хранения данных в системе не ограничен.

Производительность

  - Время отклика системы при навигации через UI не должно превышать 3 секунд.

  - Время загрузки одного файла в систему должно в среднем должно составлять около 10 минут, не превышая максимально допустимых 4 часов.

  - Время обработки загружаемых данных не должно превышать 10 минут. В исключительных случаях допускается увеличение сроков обработки при заблаговременном согласовании с Заказчиком.

  - Во время выполнения загрузки данных, в том числе и продолжительной, не должно происходить замедление производительности процесса обработки данных.

  - API системы поддерживает одновременное обращение в несколько потоков (минимум 5) без ощутимого замедления скорости работы API. Длительность обработки запросов при параллельном обращении к API должна составлять не более 125% от обычной длительности выполнения запроса без параллельной нагрузки.

Масштабируемость

  - Система обладает инструментами для быстрого расширения поддерживаемых источников данных без необходимости привлечения команды разработки.

  - Система поддерживает возможность подключения дополнительных ресурсов для обеспечения заданного уровня работоспособности и быстродействия системы даже при возрастании объема загружаемых и обрабатываемых данных.

  - У системы отсутствуют технические ограничения на кол-во зарегистрированных в ней пользователей.

  - Требования к ит-инфраструктуре

Решение должно поддерживать возможность размещения как на серверах заказчика (on-premise), так и в облаке, предоставляемом Исполнителем по подписке (cloud-based). При cloud-based размещении сервера должны находиться на территории Российской Федерации.

  - требования к информационной безопасности

- Вне зависимости от типа решения, облако/он-прем, технические мощности на которых храниться информация Компании или обеспечивающие работоспособность системы, должны находиться на территории РФ;

- В случае облачного типа решения или необходимости размещения информационных систем, обеспечивающих работоспособность решения, они должны быть размещены в дата-центре соответствующему классу не ниже Tier III;

- Доступ к информационным системам решения должен осуществляться по ролевой модели, с использованием учетных записей (УЗ);

- В решении должна присутствовать возможность кастомизированной настройки прав доступа для каждой УЗ;

- В решении должна присутствовать возможность организовывать групповые политики доступа УЗ, как в соответствии с группами AD, так и не зависимо от них;

- Решение должно поддерживать возможность использования двухфакторной аутентификации для всех УЗ;

- Решение должно поддерживать протоколы авторизации и аутентификации oAuth (OpenID, SSO);

- Решение должно иметь возможность логирования действия всех пользователей с наличием следующих атрибутов: «Имя УЗ» - «Дата совершенного действия» - «Совершенное действие»-«IP-адрес, с использованием которого УЗ был получен доступ к системе» - «MAC-адрес устройства, с использованием которого УЗ был получен доступ к системе. Срок хранения записей не менее 3 лет;

- В решении должна отсутствовать возможность изменения записей о логировании действий пользователей;

- Решение должно обеспечивать возможность передачи данных по защищенным каналам связи;

В решении должно использоваться шифрование обрабатываемой и хранящейся информации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

Что-нибудь про российскую компанию с опытом реализации смежных проектов и необходимостью предоставления референсов.

Отдельно можно про необходимость поддержки решения на территории РФ, чтобы еще отсеять кого-нибудь зарубежного.

  - требования к опыту и команде проекта

Важными для Заказчика будут являться следующие требования к поставщику и команде проекта:

- Наличие портфолио проектов разработки и внедрения систем, максимально близких по функционалу модулей

- Готовность предоставить референсы от клиентов и/или организовать совместные звонки для прояснения состава и эффективности проекта

- Опыт интеграции предлагаемого решения с 1С УТ

- Наличие собственного штата разработчиков

- Готовность сформировать постоянную выделенную команду проекта, включающую в т.ч. архитектора решения

  - требования к конфиденциальности

Все участники как настоящего предпроектного исследования, так и будущего тендера принимают на себя обязательства по конфиденциальности. Как сам факт проведения тендера, так и любая информация, переданная Поставщику Заказчиком или подготовленная Поставщиком, считаются конфиденциальными. Поставщик берет на себя обязательство использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях участия в настоящем исследовании и будущем тендере, а также в целях выполнения работ / оказания услуг по реализации предложения, если поставщик будет признан победителем тендера. Указанная информация не может копироваться, публиковаться или быть раскрытой никаким иным образом, частично или полностью, третьей стороне.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

  - Требования к Составу, содержанию и срокам работ

Основные этапы работ:

- Подготовка

  - Проведение предварительной демонстрации решения на демо-данных.

  - Проведение пилота в объеме до 10 источников данных, до 10000 ТТ и до 1000 SKU – срок до 2 недель.

  - Формирование детального ТЗ на доработку и\или разработку по результатам пилота – срок до 3 недель.

- Разработка или доработка существующей системы до требований детального ТЗ – срок до 3 месяцев.

- Внедрение и приемка системы – до 30 дней.

- Обучение:

  - Проведение онлайн-вебинаров с ключевыми пользователями Заказчика.

  - Предоставление пользовательской документации.

- Техническая поддержка:

  - Hyper-Care в течение первых 2 месяцев с выделением менеджера проекта со стороны Исполнителя для оперативной коммуникации.

  - Стандартная поддержка в течение действия договора на поддержку:

    - Обработка заявок на поддержку по согласованному каналу взаимодействия (e-mail \ система трекинга заявок).

    - Регулярные совместные встречи команды проекта с представителями Заказчика и Исполнителя.

    - Демо по запросу при появлении новой функциональности в решении.