# Раздел 4. Техническое задание

  - Целью работ является разработка планов аварийного восстановления (DRP) информационных систем ПАО «…» для повышения отказоустойчивости, непрерывности функционирования информационных и коммуникационных систем компании.

  - Целевое решение должно служить основой для:

- поддержания в актуальном состоянии достаточного и необходимого количества всех видов ресурсов, необходимых для стабильного функционирования, быстрого и эффективного восстановления информационных ресурсов компании;

- минимизации финансовых потерь от воздействия всех видов инцидентов и чрезвычайных ситуаций;

- защиты репутации и имиджа компании, удовлетворения требований клиентов, акционеров, аудиторов и других заинтересованных структур.

  - Разработка DRP должны включать следующее:

    - Обследование информационных систем (ИС), указанных в Перечне информационных систем.

    - Обследование ИТ-инфраструктуры, используемой ИС.

    - Разработка Планов Аварийного Восстановления (DRP) ИС.

  - Для каждой из выбранных ИС должно быть определено:

    - назначение и общее описание ИС, лица, ответственные за администрирование/сопровождение, ключевые роли и количество пользователей;

    - архитектура и топология ИС, компоненты ИТ-инфраструктуры, используемые данной системой, внутренние и внешние зависимости;

    - порядок запуска, остановки и проверки состояния ИС;

    - порядок выполнения резервного копирования ИС, существующие механизмы защиты от сбоев;

    - распределение ИС по серверному оборудованию/ виртуальным машинам/ кластерам, задействованные компоненты ИТ инфраструктуры;

    - потребление ресурсов ИТ-инфраструктуры (CPU, RAM, дисковая подсистема) – средние значения и значения в периоды пиковой нагрузки;

    - уровень критичности ИС и действующий SLA.

  - В результате обследование ИТ-инфраструктуры должно быть определено:

- перечень компонентов ИТ-инфраструктуры;

- общая архитектура, включая инфраструктурные компоненты;

- состав и конфигурация аппаратных и программных компонентов;

- объемы данных и производительность подсистем.

4.5.1 Результатом работ по обследованию ИС и ИТ-инфраструктуры должен являться документ «Отчет об обследовании информационных систем», содержащий:

Перечень обследованных ИС. Согласованный перечень информационных систем и инфраструктурные компонентов, предоставленных в качестве требуемых к резервированию в рамках проекта.

  - Отчет об обследовании ИС для каждой ИС должен содержать:

  - общее описание ИС;

  - список ответственных за администрирование/сопровождение ИС;

  - архитектура и топология ИС;

  - порядок запуска, остановки и проверки состояния ИС;

  - существующие механизмы защиты от сбоев;

  - порядок резервного копирования ИС;

  - распределение ИС по серверному оборудованию/ виртуальным машинам/ кластерам.

  - Требования к разработке планов аварийного восстановления.

    - В рамках разработки планов аварийного восстановления должно быть выполненное:

    - Определение следующих элементов плана:

- контактная информация координатора плана, номер и дата версии плана, статус внедрения различных компонентов плана;

- срочность (очередность) восстановления информационных систем, основанная на анализе воздействия на бизнес, и взаимозависимости систем;

- структура принятия решений (определить сотрудников, участвующих в принятии решений, с указанием их ответственности, полномочий, подотчётности и приоритетов в случае аварийного события);

- определение ключевых сотрудников и сотрудников, их замещающих;

- обзор внешних лиц, которые оказывают влияние на критические процессы (в т.ч. на договорной основе, например, аутсорсинг);

- план оповещения (описывает, каким образом все задействованные внутренние и внешние лица будут осуществлять взаимодействие и получать необходимую информацию в случае введения в действие плана);

- список необходимого оборудования (в т.ч. коммуникационного), запасных частей и комплектующих, программного обеспечения, инструкций для персонала для восстановления деятельности;

- определение альтернативного местоположения для восстанавливаемых систем;

- создание инструкций по процедурам восстановления ИТ-инфраструктуры;

- создание инструкций по процедурам восстановления каждой ИС;

- разработка регламента и процедур тестирования систем в случае, если они будут отличаться от Планов аварийного восстановления.

- разработка и согласование распределения ролей и зон ответственности участников процесса управления непрерывностью бизнеса (УНБ), имеющих отношение к плану.

    - Результатом разработки DRP должно являться комплект планов аварийного восстановления, предназначенных для восстановления работы информационных систем после аварийных ситуаций в составе:

  - «Организация процесса восстановления», определяющая перечень организационных мероприятий для восстановления работоспособности ИТ-инфраструктуры.

  - «Инструкции по восстановлению информационных систем», содержащие подробное описание технического процесса восстановления для каждой ИС, предоставленных в качестве требуемых в рамках проекта, а также компонент обеспечивающей инфраструктуры, указаны параметры RTO и RPO по каждой системе.

  - Проведение тестового восстановления 5 информационных систем, выбранных Заказчиком, по разработанным планам Подрядчика.

  - Требования к контролю и приемке работ

    - На всех этапах реализации Проекта Заказчик может проводить контроль качества выполнения работ.

    - Контроль качества выполняемых работ может производиться как собственными силами Заказчика, так и с привлечением сторонних организаций.

  - Документация, разработанная в рамках Проекта, должна быть представлена на русском языке и с возможностью редактирования.

  - Формат предоставления документации по результатам Проекта: на бумажном носителе в 1-ом экземпляре и путем передачи Заказчику электронных документов в формате docx.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов

| Инцидент | Любое событие, не являющееся частью стандартных операций предоставления услуг и сервисов процессинга, которое привело или может привести к нарушению или снижению качества предоставления услуг или сервисов. |
| --- | --- |
| Критичный инцидент | Инцидент, приводящий к отказу систем ПТК ПЦ, поддерживающих критичные бизнес-процессы, услуги, сервисы Компании или к заметному снижению их способности выполнять далее свои функции. |
| План обеспечения непрерывности бизнеса (ВСР) / система управления непрерывностью бизнеса (СУНБ) | Business Continuity Plan – стратегия долгосрочного обеспечения непрерывности бизнеса в целом, рассматривает функционирование ПТК, технологических процедур как непрерывные бизнес-процессы, включает детальное описание политик управления IT-сервисами (ITSM) компании, описание процедур разрешения инцидентов (IMP) и организацию восстановления функционирования ПТК после критичных инцидентов или чрезвычайных ситуаций (DRP). |
| Управление IT-сервисами (ITSM) | Политика управления ключевыми аспектами IT-сервисов: • конфигурации, релизы, изменения (включая технологические аспекты); • мониторинг, инциденты, проблемы; • мощности, доступность, резервирование; • информационная безопасность (ИБ). |
| План аварийного восстановления ПТК критичных инцидентов или чрезвычайных ситуаций (DRP) | Disaster Recovery Plan - краткосрочный план аварийного восстановления ПТК, рассматривает восстановление функционирования ПТК после реализации критичных инцидентов или чрезвычайных ситуаций. |
| Целевое время восстановления ПТК (RTO) | Recovery Time Objective (RTO) - согласованное с бизнесом время восстановления функционирования услуг или сервисов до приемлемой (минимально необходимой) функциональности. RTO отсчитывается от момента отказа до возобновления функционирования. |
| Целевая точка восстановления ПТК (RPO) | Recovery Point Objective (RPO) - согласованный с бизнесом допустимый интервал времени потери данных без существенного ущерба для деятельности компании. RPO показывает возможное время отката состояния ПТК и данных при возникновении критичных инцидентов или чрезвычайных ситуаций. |

Перечень информационных систем, входящих в состав проекта

| Наименование | Обозначение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Автоматизированная система управления продажами «СRM Продажи» | CRM | Предназначена для координации деятельности работников продаж общества в части поиска и взаимодействия с клиентами |
| Интернет-сервис взаимодействия с Клиентами при заказе услуг через интернет «iSales» | iSales | Предназначена для взаимодействия с клиентами в части организации оформления и исполнения заказов ТЭО |
| Информационная система управления перевозками «iTrans» | iTrans | Предназначена для комплексного управления мультимодальными перевозками |
| Автоматизированная система бухгалтерского и налогового учета | 1С УХ (АС БНУ) | Предназначена для организации бухгалтерского и налогового учета |
| Автоматизированная система «Учет и контроль контейнерного парка за рубежом» | АС Учет | Предназначена для отслеживания дислокации контейнеров общества за рубежом |
| Автоматизированная система управления «Интеллектуальный Контейнерный Терминал» | АСУ ИКТ | Предназначена для планирования и управления процессами исполнения заказов ТЭО на контейнерном терминале Клещиха |
| Система управления операционной деятельностью на базе ПО Oracle Transportation Management | ОТМ | Система предназначена для планирования и контроля исполнения заказов транспортно-экспедиционного обслуживания |
| Автоматизированная система «Оперативное управление и учет на контейнерных площадках» | ОУ КП | Предназначена для планирования и управления процессами исполнения технологических документов |
| Справочная система ПАО «ТрансКонтейнер» | Справка ТК | Предназначен для получения формализованной информации о дислокации оборудования из БД ТК |
| Система электронного документооборота 2.0 | СЭД 2 0 | Предназначена для управления делопроизводством в Обществе (Организация электронного документооборота'! |
| Автоматизированная система учета расчетов с клиентами и соисполнителями | АСУ РКС | Система предназначена для проведения расчетов с клиентами и соисполнителями |
| База данных систем разработки ООО «…» | БД ТК | Предназначена для отслеживания дислокации оборудования (вагонов и контейнеров) |
| Единая автоматизированная система каталога и авторизации работников ПАО «…» | Active D1гесtогу | Система предназначена для поддержки каталога пользователей и обеспечения их идентификации аутентификации и авторизации |
| Автоматизированная система управления ИТ-сервисами ПАО «…» | Service Desk | Предназначена для управления заявками работников Общества |
| Мультисервисная сеть передачи данных ПАО «…» | МСПД ТК | МСПД ТК Общества предназначена для обеспечения взаимодействия информационных систем и приложений с пользователями на Филиалах и агентствах компании |
| Корпоративная интеграционная шина данных ПАО «…» | Общая шина | Предназначена для организации взаимодействия между системами общества |
| Business Process Management Online | ВРМ online | Поддержка статусной модели исполнения заказов ТЭО |
| Автоматизированная система формирования тарифной политики | АСФТП | Предназначена для формирования коммерческих условий по стоимости для заказов по договорам ТЭО |
| Автоматизированная система централизованного управления нормативно-справочной информацией | АС ЦНСИ | Предназначена для поддержки единых справочников для различных систем Общества |