Техническое задание

по внедрению управленческой отчетности

Заказчик: Группа компаний, занимающаяся реализацией проектов по строительству гостиниц. Для контроля инвестиционной и эксплуатационной стадий требуется управленческая отчетность.

Цель: Разработка и внедрение системы управленческой отчетности для эффективного контроля инвестиционной и эксплуатационной стадий строительства гостиничных объектов.

Основные задачи:

- Автоматизация сбора, консолидации и анализа финансовых данных.

- Контроль отклонений бюджета.

- Мониторинг сроков реализации проектов.

- Формирование прогнозных моделей окупаемости.

- Визуализация ключевых показателей эффективности (KPI).

- Возможность анализа данных по отдельным проектам и в целом с помощью переключателей.

- Мониторинг финансовых показателей на эксплуатационной стадии (выручка, затраты, EBITDA и пр.).

#### Функциональные требования:

- Интеграция с 1С, банковскими выписками и другими финансовыми источниками.

- Формирование отчетов по бюджету, денежным потокам (CF), отклонениям и прогнозированию.

- Настройка автоматизированных дашбордов с KPI.

- Поддержка многоуровневого доступа для разных пользователей (инвесторы, финансы, проектный офис).

- Возможность экспортировать отчеты в Excel,

- Возможность переключения между проектами для анализа каждого в отдельности и в совокупности.

- Отчеты и дашборды по эксплуатационной стадии (анализ доходов, затрат, операционной эффективности).

#### Технические требования:

- Облачное или серверное развертывание (обсудить варианты).

- Гибкость в доработке структуры отчетов и показателей.

Требования к интерфейсу:

- Удобный и интуитивно понятный дизайн.

- Поддержка русскоязычного интерфейса.

- Адаптация под мобильные устройства (желательно).

Детализация показателей:

Проектное управление:

- Общий статус проекта

  - Общий процент завершения строительства

  - Текущий этап строительства (фундамент, каркас, отделка и т. д.).

  - Ожидаемая дата завершения проекта.

  - Количество дней до завершения проекта (прогнозируемый срок).

  - Процент отклонения от запланированного графика.

  - Фактическое выполнение этапов vs. плановое.

  - Процент выполненных работ по каждому этапу.

  - Средний процент задержек на этапах строительства.

  - Среднее время выполнения каждого этапа.

  - Количество завершенных этапов из запланированных.

- Подрядчики и исполнители

  - Количество подрядных организаций, задействованных в проекте.

  - Процент выполненных подрядчиками работ без отклонений.

  - Количество случаев задержек по вине подрядчиков.

  - Количество корректировок проектной документации.

  - Средний срок подписания актов приемки работ.

  - Процент принятых работ с первого раза.

  - Общее количество рабочих на стройке в данный момент.

  - Процент выполнения работ каждым подрядчиком.

- Контроль ресурсов и материалов

  - Процент использования закупленного оборудования.

  - Средний срок поставки оборудования

- Финансовый контроль строительства

  - Общий бюджет строительства.

  - Процент освоенного бюджета.

  - Процент перерасхода бюджета.

  - Фактические затраты vs. плановые затраты.

  - Средняя стоимость выполнения 1 м² строительства.

  - Средний размер авансовых платежей подрядчикам.

  - Объем финансовых обязательств перед подрядчиками.

  - Количество пересмотренных бюджетов за проект

- Мониторинг рисков и прогнозирование

  - Количество внеплановых изменений в проекте.

  - Процент работ, выполненных с опозданием.

  - Среднее количество замечаний по качеству работ.

  - Средний коэффициент соответствия проектным нормативам.

  - Количество выявленных дефектов после сдачи этапов.

  - Количество корректировок в проектно-сметной документации.

- Безопасность и соблюдение норм

  - Количество зарегистрированных нарушений техники безопасности.

  - Средний коэффициент травматизма на стройке.

  - Число проверок контролирующих органов.

  - Количество выявленных несоответствий по ГОСТ и СНиП.

  - Процент выполненных проверок подрядчиками по безопасности.

  - Процент соблюдения экологических норм при строительстве.

  - Среднее время устранения выявленных нарушений.

  - Количество штрафов, наложенных на подрядчиков за нарушение норм.

  - Средняя задержка по получению разрешительных документов.

  - Средняя задержка по сдаче объекта в эксплуатацию.

Общие показатели затрат:

- Основные

  - Общий объем затрат на строительство.

  - Фактические расходы vs. плановые расходы.

  - Процент выполнения запланированного бюджета.

  - Средний процент перерасхода.

  - Расходы по основным категориям (материалы, подрядчики, аренда техники, зарплаты и т. д.).

  - Расходы по проектным этапам (фундамент, коммуникации, отделка и т. д.).

  - Динамика затрат по месяцам.

  - Средний чек закупки строительных материалов.

  - Средний чек выплат подрядчикам.

  - Общий объем непредвиденных расходов.

- Долговые обязательства и займы

  - Общий объем кредитов и займов.

  - Общий объем привлеченных инвестиций.

  - Процент использования заемных средств.

  - Средняя процентная ставка по займам.

  - Средний срок погашения займов.

  - Общий объем выплаченных процентов по займам.

  - Коэффициент долговой нагрузки (Debt-to-Equity Ratio).

  - Общий объем ежемесячных выплат по кредитам.

  - Объем текущих долговых обязательств.

  - Процент просроченных платежей по займам.

- Контроль платежей и дебиторская задолженность

  - Средний срок расчетов с подрядчиками.

  - Объем неиспользованных лимитов по кредитным линиям.

  - Процент выполненных платежей без задержек.

  - Средний срок ожидания поставок после оплаты.

  - Процент предоплат в структуре расходов.

  - Средний срок задержек выплат подрядчикам.

  - Общий объем текущих финансовых обязательств.

  - Сумма штрафов и пени за задержки оплат.

  - Процент выполненных оплат по контрактам.

  - Количество корректировок платежных обязательств.

- Прогнозирование и финансовое планирование

  - Прогноз кассового разрыва.

  - Сумма недостающих средств до завершения строительства.

  - Сравнение реальных затрат с прогнозными.

  - Средний коэффициент изменения бюджета в ходе проекта.

  - Сравнение расходов по кварталам.

  - Процент роста цен на строительные материалы.

  - Процент роста цен на услуги подрядчиков.

  - Объем непредвиденных расходов.

  - Средний уровень инфляции, влияющий на бюджет строительства.

  - Финансовый резерв проекта (в месяцах работы).

- Контроль подрядчиков и оплаты по контрактам

  - Количество подрядчиков, с которыми заключены контракты.

  - Общий объем подписанных контрактов.

  - Процент исполнения обязательств подрядчиками.

  - Средний срок выполнения работ по контрактам.

  - Процент работ, оплаченных авансом.

  - Объем финансирования для каждого подрядчика.

  - Процент затрат на зарплату рабочих.

  - Процент затрат на аренду строительной техники.

  - Объем неиспользованных строительных материалов.

  - Коэффициент отклонения от запланированного бюджета на подрядные работы.

- Анализ себестоимости и контроль затрат

  - Средняя стоимость 1 м² строительства.

  - Процент стоимости отделочных работ от общей сметы.

  - Процент стоимости инженерных коммуникаций от общей сметы.

  - Сравнение себестоимости с рыночной стоимостью аналогичных проектов.

  - Средняя стоимость закупаемых материалов.

  - Процент удорожания проекта с момента старта.

  - Коэффициент эффективности использования бюджета.

  - Объем сэкономленных средств за счет оптимизации закупок.

  - Финансовые риски (нехватка средств, возможные задержки выплат).

  - Общий прогнозируемый объем финансирования до завершения проекта.