ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры по выбору поставщика для оказания услуг по разработке технического задания на миграцию текущей отчетности из QlikView в новую систему на базе Glarus BI и корпоративное хранилище данных

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ) 	3

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1.	Цель выполнения работ	5

1.2.	Требования к объему работ	5

1.3.	Сроки выполнения работ	5

2.	ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	5

3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ	7

4.1	Требования к документации	8

4.2	Требования к качеству выполняемых работ	8

4.3	Требование к автоматизации:	8

5.	ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ	8

5.1.	Требования к составу специалистов Исполнителя	8

5.2.	Подтвержденный опыт	8

6.	УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ РАБОТ	8

6.1.	Этапы выполнения работ	8

6.2.	Критерии приемки	9

6.3.	Критерии оценки заявок	9

7.	ПРИМЕЧАНИЯ	9

8.	ПРИЛОЖЕНИЯ	9

# ГЛОССАРИЙ (ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ)

| BI | Business Intelligence (бизнес-аналитика) - набор методологий, процессов и технологий, позволяющих собирать, обрабатывать, анализировать данные и представлять их в виде удобных отчетов |
| --- | --- |
| QlikView | Платформа бизнес аналитики |
| Glarus BI | Российская платформа бизнес аналитики |
| Стек | Набор технологий, инструментов и платформ, используемых для разработки программных продуктов |
| ИС, Система | Информационная система на базе платформы Glarus BI |
| БД | База данных |
| СУБД | Система управления базами данных |
| Greenplum | СУБД с массово-параллельной архитектурой для обработки больших данных и построения хранилищ данных |
| Clickhouse | Колоночная аналитическая СУБД, позволяющая выполнять аналитические запросы в режиме реального времени, используется для работы Glarus BI |
| Apache Airflow | Программное обеспечение для создания, выполнения, мониторинга и оркестровки потоков операций по обработке данных |
| HC Vault | Система управления секретами и шифрованием, используется для хранения ключей доступа между компонентами системы и источниками данных |
| Flyway | Инструмент для управления миграциями СУБД |
| GIT | Система контроля версий кода |
| GITea | Репозиторий версий кода |
| CI\CD | Технология автоматизации тестирования, доставки и развертывания нового кода разрабатываемого проекта |
| GITea act runner | Программный компонент для реализации CI\CD |
| ELT | Процесс интеграции и преобразования данных, при котором из различных источников извлекается сырая информация, загружается в хранилище, а затем преобразуется в подходящие форматы для дальнейшего анализа и отчётности |
| Маппинг | Сопоставление полей одного формата с другим |
| Каталог данных | Центральное хранилище информации о структуре, свойствах и отношении между данными |
| DR (Disaster Recovery) | Катастрофоустойчивость или аварийное восстановление, инструмент реагирования на критические сбои в IT-инфраструктуре компании, направленный на быстрое восстановление работы всех систем. |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| Drill-down | Аналитический подход, который позволяет исследовать данные на различных уровнях детализации для более полного понимания их структуры и взаимосвязей |
| Debezium | Платформа для захвата изменений данных в источниках |
| Kafka | Распределённая платформа для обработки потоковых данных в реальном времени |
| s2t (Source to Target) | Скрипты преобразования данных, у которых всегда есть таблицы из которых забирается информация (источники) и таблица куда записывается результат преобразований (цель). |
| Партиционирование | Разделение хранимых объектов баз данных на отдельные части по установленным параметрам |
| Распределение | Хранение данных таблицы на различных сегментах кластера |
| ER-диаграммы | Графическое представление модели данных, которое используется при высокоуровневом (концептуальном) проектировании баз данных |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является разработка технического задания  на перевод текущей управленческой и финансовой отчетности, присутствующей в текущей системе (QlikView), на новую платформу (GlarusBI) и корпоративное хранилище данных с использованием следующего стека:

- СУБД Greenplum на базе Arenadata DB (ядро КХД);

- СУБД Clickhouse на базе Arenadata QM (витрины КХД);

- оркестратор Apache Airflow;

- каталог данных Arenadata Catalog;

- хранилище ключей доступа HC Vault;

- фреймворк миграций БД Flyway;

- Системой контроля версий GIT и репозитория GITea

- Настроенным процессом CI\CD для трёх сред на основе GITea act runner.

# Требования к объему работ

В рамках выполнения работ Исполнителем должны разрабатываться как часть результата выполнения работ, проектные документы, указанные в Таблице № 1.

Таблица № 1

| № п/п | Содержание группы работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализ 92 отчётов, 1,676 таблиц, 693 ELT-скриптов, 9,456 вычисляемых полей. | Не более 6 месяцев (180 календарных дней) с момента заключения договора |
| 2 | Разработка маппинга 40,898 полей, 500 правил трансформации. |  |

# Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ - не более 6 месяцев (180 календарных дней) с момента заключения договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Техническое задание должно содержать, кроме общих разделов, разделы, перечисленные в табл. 2.

Таблица № 2

| № п/п | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта автоматизации и анализ текущего решения QlikView | 1) Инвентаризация отчётов (не менее 92 шт.) с приоритетами 2) Документирование ELT-процессов (не менее 693 скрипта) 3) Анализ вычисляемых полей (не менее 9,456 элементов) |
| 2 | Требования к целевой архитектуре | 1) Требования к интеграции и инкремента для источников 2) Требования к модели данных в Arenadata DB 3) Требования к модели данных в Arenadata QM 4) Требования к семантическому слою Glarus BI 5) Требования к архитектуре оркестрации ELT Apache Airflow (инструменты, расписание). 6) Требования к автодокументации на проекте 7) Требования к интеграции c каталогом данных «Arenadata Catalog» 8) Требования к доработкам CI/CD- процесса 9) Требования к механизму восстановления работы отчетности (DR) в геоудаленном ЦОД при потере работоспособности ЦОД первичного размещения. 10) Требования к оптимизации текущего стека и мощностей 11) Требования к технической и проектной документации в базе знаний Заказчика |
| 3 | Детализация отчётов | 1) Спецификации визуализаций (644 элемента) 2) Описание интерактивности (drill-down, фильтры) |
| 4 | Маппинг и трансформации | 1) Таблицы соответствия полей Qlik → Arenadata DB/Arenadata QM (40,898 позиций) 2) Правила конвертации формул мер (не менее 5,181 шт.) |
| 5 | План миграции | 1) Этапы переноса данных с приоритетами 2) Чек-листы валидации (не менее 92 шт.) |

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Требования к содержанию технического задания приведены в табл. 3.

Таблица № 3

| Т01 | Требования к интеграции и инкремента для источников должно быть основано на общераспространенных подходах. Например, таких как: Timestamp-based или CDC (Debezium и Kafka). |
| --- | --- |
| Т.02 | Требования к модели данных в Arenadata DB должны быть описаны с учетом: - схемы БД; - разделений на слои хранения: - ODS – слой сырых данных источников; - DDS – детальный слой в соответствии с методологией; DataVault 2.0; - ADS – слой готовых витрин для BI; - способа хранения истории изменений данных SCD2; - политики партиционирования; - политики распределения; - ER-диаграммы физического представления. |
| Т.03 | Требования к модели данных в Arenadata QM должны быть описаны с учетом: - схемы БД; - разделений на слои хранения: - ADS – слой готовых витрин для BI; - политики партиционирования; - ER-диаграммы физического представления. |
| Т.04 | Требования к архитектуре оркестрации ELT Apache Airflow должны быть описаны с учетом: - используемых на проекте инструментов; - расписания обновления данных для разных типов отчетов; - независимого обновление витрин ADS слоя и их зависимых s2t таблиц (с учётом коллизий зависимостей); - передачей данных собранных витрин из Arenadata DB в Arenadata QM. |
| Т.05 | Требования к автодокументации на проекте должны быть описаны с учетом: - функционала по сборке тегов на s2t скриптах для описания преобразований; - функционала data lineage до полей таблиц с s2t скриптах. |
| Т.06 | Требования к интеграции c каталогом данных «Arenadata Catalog» должны быть описаны с учетом: - метаданных источников данных, которые используются в корпоративном хранилище; - автодокументации из Т05. |
| Т.07 | Требования к доработкам CI/CD процесса должны быть описаны с учетом: - уже существующего процесса; - cборкой и интеграцией автодокументации из Т05 в каталог данных «Arenadata Catalog». |
| Т.08 | Требования к оптимизации текущего стека и мощностей должны быть описаны с учетом: - целевого комплекса технических средств; - возможных архитектурных недочётов целевой системы. |
| Т.09 | Требования к обеспечению информационной безопасности: При формировании технического задания необходимо предъявить требования к Исполнителю в части наличия лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. |
| Т.10 | Требования по обеспечению информационной безопасности при проведении работ должны соответствовать требованиям безопасности к Glarus BI и корпоративному хранилищу данных, проводимые работы не должны снижать уровень защиты информации, предъявленный к указанным выше модулям (Приложение 1 к Заданию). |
| Т.11 | В техническом задании должно быть зафиксировано требование по соблюдению целостности и конфиденциальности данных в соответствии с с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», ГОСТ 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер». |

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ И СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# Требования к документации

В рамках выполнения работ по настоящему ТЗ Исполнитель должен разработать и передать Заказчику следующие документы:

- техническое задание в форматах .docx и .pdf;

- приложения:

  - excel-маппинги;

  - диаграммы архитектуры;

  - ER-диаграммы;

  - чек-листы.

# Требования к качеству выполняемых работ

В рамках выполнения работ по настоящему ТЗ должно быть обеспечено:

- покрытие 100% исходных объектов (отчёты, скрипты, поля);

- согласованность разделов (например, ELT-процессы → маппинг).

# Требование к автоматизации:

При выполнении работ по настоящему ТЗ допускается использование инструментов  автоматизации маппинга (например, Python-скрипты).

- ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ

  - Требования к составу специалистов Исполнителя

Для выполнения работ по настоящему ТЗ Исполнитель должен обеспечить наличие не менее 4-х  специалистов, обладающих следующей квалификацией::

- Архитектор данных, опыт разработки и проектирования BI/КХД на стеке: Apache Airflow, Greenplum, Clickhouse, Glarus BI/Metabase не менее 3-х лет;

- BI-аналитик, опыт разработки QlikView, PG SQL, CH SQL не менее 3-х лет;

- Технический писатель, опыт работы с каталогами данных (в т.ч. Data Hub, Open MetaData, Arenadata Catalog) не менее 3-х лет;

- Менеджер проекта, опыт работы в качестве руководителя проектов не менее 3-х лет.

  - Подтвержденный опыт

В качестве подтверждения опыта выполнения аналогичных работ Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие исполнение не менее 2-х реализованных проектов миграции BI-систем и корпоративных хранилищ данных (копии договоров, технических заданий, актов выполненных работ).

- УСЛОВИЯ ПРИЁМКИ РАБОТ

  - Этапы выполнения работ

Этапы выполнения работ приведены в табл. 3

Таблица № 3

| № п/п | Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта автоматизации | 1.5 мес. с даты заключения договора | Отчёт с инвентаризацией |
| 2 | Проектирование | 2 мес. с даты окончания предыдущего этапа | Схемы архитектуры + маппинг |
| 3 | Согласование | 1 мес. с даты окончания предыдущего этапа | Прототипы визуализаций |
| 4 | Финальное ТЗ | 1.5 мес. с даты окончания предыдущего этапа | Полный пакет документов |

  - Критерии приемки

- Отсутствие критических замечаний от Заказчика после ревью.

- Соответствие трудозатрат плановым 1,766 часам (±10%).

- ПРИМЕЧАНИЯ

- Риски: Исполнитель обязан предоставить план управления рисками (например, задержки согласований).

- Гарантии: Исправление недочётов в течение 14 дней после приёмки.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- Предварительная детальная оценка трудозатрат

- CI CD Glarus BI

- Общие метаданные QV

- Концептуальная схема формирования отчетности as is

- Примеры скриптов Qlikview

- Схема процесса разработки на стеке

- Список ПО для разработки на стеке

- Текущие аппаратные мощности стека

Приложение 1 к Заданию

### Требования к информационной безопасности

    - Должна быть возможность реализации требований о защите обрабатываемой информации при использовании методов и программно-аппаратных средств организации сетевого взаимодействия с учетом настроек системы информационной безопасности Заказчика (в соответствии с приказом ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных», ГОСТ 57580.1-2017 «Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер»);

    - Должна быть возможность ограничения доступа к аппаратным средствам технологическими и организационными мерами;

    - Должна быть возможность использования функционала аналитических запросов без возможности изменения данных, с сохранением полученных данных в профиле пользователя;

    - Должна быть предусмотрена ролевая модель с возможностью настройки ограничений, в том числе должна быть возможность разграничения прав доступа к объектам системы на уровне строк и/или колонок моделей данных для различных групп и отдельных пользователей. Ролевая модель доступа должна ограничивать доступ пользователей и администраторов как к функциональным возможностям, так и к обрабатываемой информации в зависимости от назначенной им роли;

    - Должна быть возможность автоматической аутентификации пользователей/администраторов по учетным данным корпоративного каталога Заказчика AD, ALD PRO или keycloak;

    - ИС (информационная система) должна иметь многозвенную структуру:

- пользователи должны получать доступ к ИС только через приложения ИС;

- пользователю должен быть запрещен прямой доступ к базам данных ИС

    - Должна быть возможность логирования с хранением информации по изменениям настроек, с фиксированием времени изменения, пользователя и объекта изменения в Журнале событий;

    - Механизм протоколирования событий должен быть способен сопоставить каждое подлежащие аудиту событие с источником события с возможным определением IP-адреса источника. Должна быть возможность автоматического журналирования действий пользователей и администраторов в контексте использованных ими функций и обрабатываемой информации, в том числе, попыток несанкционированного доступа и несанкционированных действий, в том числе:

- дата и время осуществления действия или операции;

- результат выполнения действия или операции (успешно или неуспешно);

- идентификационные данные субъекта доступа, выполнившего операцию;

- идентификационные данные ресурса доступа, в отношении которого выполнена операция;

- идентификационные данные, используемые для адресации объекта доступа, который использовался субъектами доступа для выполнения операции;

- перечень событий защиты информации, подлежащих журналированию:

- действия и (или) операции по созданию, удалению, копированию ресурсов доступа;

- действия и (или) операции по созданию, удалению, блокированию, разблокированию учетных записей;

- действия и (или) операции по изменению (предоставлению) прав логического доступа;

- факты изменения (повышение привилегий) учетных записей;

- доступ к записям журнала протоколирования событий;

- очистка логов.

Должна быть возможность интерактивного доступа работников по информационной безопасности Заказчика к журналам;

    - Должна быть возможность выгрузки журнала событий в виде syslog-файлов во внешние источники со сроком хранения данных 5 (пять) лет в соответствии с требованием регулятора;

    - Должна быть возможность защиты от возможных некорректных действий пользователей за счет:

- проверки корректности вводимой информации;

- наличия процедур обработки действий пользователя, не предусмотренных правилами работы (Руководством пользователя/администратора);

- наличия функций выдачи предупреждений пользователю о возможной потере информации в результате его действий, приводящих к удалению информации из базы данных.

    - Система должна предоставлять средства фильтрации событий журнала аудита по протоколируемым событиям. Журнал аудита системы должен быть защищен от изменений.